胡尔勒镇2024年度计划实施项目完成情况

| 项目 名称 | 项目建设完成情况 | 资金使用情况 | 绩效目标实现情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年庭院经济项目 | 栽植龙凤果树16568棵、沙果树904棵、榛子树50棵、黏玉米126.8亩、中药材18亩、养殖乌鸡510只。 | 计划发放补助资金103.8113万元，已发放补助资金91.1943元。 | 带动409户群众发展庭院经济。 |
| 2024年扎赉特旗胡尔勒镇排水渠建设项目 | 建设排水渠3200米，地面硬化4160平方米。 | 目前已拨付资金150万元 | 便于群众出行，有利于雨季排水。 |
| 2024年扎赉特旗胡尔勒镇满都拉图嘎查生活污水治理项目 | 建设138套分户式农村生活污水处理设施，剩余部分墙体和地面硬化恢复部分未完工。 | 目前已拨付资金0万元. | 极大便利群众生活污水处理。 |